SÃO PAULO TECH SCHOOL

Leonardo Werner Silva

(CCO A)

AutoSpa

Estética Automotiva

SUMÁRIO

Contexto	3

Objetivo  	3

Justificativa 	4

Escopo	4

Resultado Esperado  	5

Requisitos do Projeto	5

Limites e exclusões  	5

Macro Cronograma 	6

Recursos Necessários 	6

Riscos e Restrições:	6

Partes interessadas (stakelders): .......................................................................... 6

PREMISSAS/RESTRIÇÕES:.........................................................................................7  Metodologia utilizada: .................................................................................................7

##### Conclusão............................................................................................................8

CONTEXTO

O projeto AutoSpa consiste no desenvolvimento de um site informativo voltado à área de estética automotiva, unindo tecnologia com um interesse pessoal que surgiu desde a minha infância. Desde pequeno, sempre tive contato com carros, principalmente acompanhando meu pai, que realizava a lavagem dos veículos na garagem de casa. Com o tempo, essa convivência despertou em mim curiosidade e gosto por cuidar e manter os automóveis bem conservados.

Além disso, amigos do meu pai também levavam seus carros para serem lavados em casa, o que me permitiu observar diferentes situações e aprender, na prática, a importância de cada tipo de cuidado com o veículo. Essa experiência contribuiu para o desenvolvimento do meu interesse pela área de estética automotiva.

Diante disso, o AutoSpa foi idealizado como uma forma de reunir e organizar informações sobre serviços como lavagem detalhada, polimento, higienização interna, vitrificação e proteção da pintura. A proposta é oferecer uma plataforma simples, acessível e informativa, que ajude outras pessoas a entender melhor esses processos.

## OBJETIVO

O projeto AutoSpa tem como objetivo desenvolver um site informativo sobre estética automotiva, apresentando de forma clara e organizada os principais cuidados e serviços necessários para a conservação e valorização de veículos.

Além disso, busca facilitar o acesso à informação para pessoas que, assim como eu no início, não possuem conhecimento aprofundado sobre os procedimentos corretos de limpeza e manutenção automotiva. O site pretende explicar serviços como lavagem automotiva, limpeza detalhada, polimento, higienização interna e proteção da pintura, mostrando sua importância no dia a dia.

Outro objetivo é compartilhar conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, tanto pela experiência prática quanto pelos estudos, contribuindo para que outras pessoas possam cuidar melhor de seus veículos.

## JUSTIFICATIVA

A escolha do tema AutoSpa está diretamente relacionada à minha vivência pessoal e ao interesse pela área automotiva desde a infância. Cresci acompanhando meu pai cuidar dos carros na garagem de casa, o que me permitiu aprender, na prática, diversas técnicas de limpeza e conservação. Com o tempo, essa experiência despertou em mim uma verdadeira paixão por carros e pelos cuidados com sua estética.

Além disso, o contato com os amigos do meu pai, que também levavam seus veículos para serem lavados, contribuiu para ampliar minha visão sobre a importância da manutenção correta dos automóveis. Foi possível perceber que muitas pessoas não possuem conhecimento sobre os cuidados adequados, o que pode resultar em desgaste precoce e perda de valorização dos veículos.

Diante dessa realidade, surgiu a ideia de criar o AutoSpa, com o objetivo de compartilhar esse conhecimento de forma simples, organizada e acessível. O projeto busca ajudar outras pessoas a entenderem melhor os processos de estética automotiva e a importância de cada cuidado realizado no veículo.

Além do aspecto pessoal, o desenvolvimento do projeto também é importante para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na área de tecnologia da informação, como criação de sites, estruturação de páginas e organização de conteúdo digital.

Dessa forma, o AutoSpa não é apenas um trabalho acadêmico, mas também a união entre uma paixão pessoal e o desenvolvimento técnico, resultando em uma ferramenta informativa que pode contribuir com outras pessoas.

# ESCOPO

O projeto AutoSpa consiste no desenvolvimento de um site informativo voltado à área de estética automotiva, com o objetivo de reunir conteúdos educativos e apresentar os principais serviços utilizados na conservação e valorização de veículos.

A plataforma será desenvolvida com foco na organização de informações sobre serviços como lavagem automotiva, polimento, higienização interna, vitrificação e proteção da pintura, permitindo que os usuários compreendam melhor cada procedimento e sua importância.

# Resultado Esperado:

- Disponibilizar informações confiáveis e organizadas sobre estética automotiva;

- Auxiliar usuários na compreensão dos principais cuidados com veículos;  • 	Oferecer uma plataforma digital intuitiva e de fácil navegação;

- Promover a conscientização sobre a importância da manutenção automotiva;

- Tornar-se uma fonte de consulta acessível e prática para o público.

### Requisitos do Projeto:

Disponibilização 	de 	informações 	confiáveis:

Desenvolver um site com conteúdos claros, explicativos e organizados sobre os principais serviços de estética automotiva.

Fortalecimento 	da 	proposta 	informativa:

Apresentar 	conteúdos 	educativos 	de 	forma 	estruturada, transmitindo credibilidade e confiança ao usuário.

Captação 	de 	usuários:

Criar um site institucional atrativo, com layout moderno e navegação simples, facilitando o acesso às informações.

# Limites e Exclusões:

Incluído:

- Site institucional com fácil acesso e navegação;

- Cadastro e Login do usuário.

- Quiz interativo para o usuário.

- Gráfico com índices.

- Conteúdos informativos sobre estética automotiva;

- Estrutura organizada por categorias de serviços;

- Interface responsiva;

- Dicas e orientações sobre cuidados com veículos.

Excluído:

- Aplicativos móveis;

- Sistema de agendamento de serviços;

- Integração com sistemas de terceiros;

- Venda de serviços ou produtos;

- Execução prática dos serviços automotivos.

# Macro Cronograma:

### Riscos e Restrições:

Riscos:

- Informações incompletas ou mal organizadas podem comprometer a experiência do usuário;

- Problemas técnicos no site (erros de código ou layout);

- Instabilidade na hospedagem do site;

- Dados não exibidos no Gráfico.

- Cadastro e login não funcionando.

- Baixa adesão do público caso o conteúdo não seja atrativo.

Premissas e Restrições:

Premissas:

- O site será acessado por usuários com conexão à internet;

- Os conteúdos serão baseados em informações confiáveis da área automotiva;

- Haverá disponibilidade de ferramentas para desenvolvimento web;

Restrições:

- Prazo definido para entrega do projeto;

- Projeto sem funcionalidades avançadas (como sistemas ou banco de dados complexos);

- Dependência do orçamento de hospedagem para publicação do site;

- Projeto de caráter apenas informativo (não comercial);

- Dependência de acesso à internet para utilização;

- Limitação de recursos para desenvolvimento;

- Prazo definido para entrega do projeto.

Metodologia Utilizada para a realização do AutoSpa

A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto foi o Scrum, uma abordagem ágil que tem como principal objetivo organizar e gerenciar o desenvolvimento de sistemas de forma iterativa e incremental, com foco na entrega contínua de valor.

O Scrum é baseado na divisão do projeto em ciclos chamados sprints, que possuem um tempo determinado para a realização de um conjunto de tarefas. Cada sprint inclui etapas como planejamento, desenvolvimento, testes e revisão, permitindo melhorias constantes ao longo do projeto.

No contexto do desenvolvimento do AutoSpa, a aplicação da metodologia Scrum foi essencial para organizar as atividades e facilitar a criação do site. O projeto foi dividido em pequenas entregas, como desenvolvimento das páginas, criação do layout, inserção de conteúdos e testes de usabilidade.

Além disso, o uso do Scrum contribuiu para melhorar a comunicação entre os integrantes da equipe, permitindo acompanhamento constante do progresso, identificação de problemas e ajustes durante o desenvolvimento.

Dessa forma, a utilização da metodologia Scrum no projeto AutoSpa proporcionou maior organização, eficiência e qualidade no resultado, garantindo uma plataforma funcional, informativa e de fácil utilização.

TREELLO:

BANCO DE DADOS NA VM:

ODS:

A estética automotiva é um mercado que cresceu muito nos últimos tempos e gera empregos qualificados.

O desenvolvimento de sistemas e plataformas otimiza gestão de estreitamento de processos, trazendo a inovação tecnológica para o setor de estética automotiva.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto AutoSpa possibilitou a integração entre conhecimentos técnicos da área de tecnologia da informação e um interesse pessoal meu pela estética automotiva, resultando na criação de uma plataforma informativa funcional, organizada e acessível ao público.

Ao longo do projeto, foi possível compreender a importância da organização de conteúdos e da clareza na apresentação das informações, garantindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento possam entender os principais cuidados e serviços relacionados à conservação de veículos. Além disso, o site cumpre seu papel ao promover a conscientização sobre a importância da manutenção automotiva, contribuindo para a valorização e durabilidade dos automóveis.

Por fim, o AutoSpa não se limita apenas a um trabalho acadêmico, mas representa a união entre experiência pessoal e desenvolvimento profissional, podendo futuramente ser expandido com novas funcionalidades e recursos. Dessa forma, o projeto atinge seus objetivos ao oferecer uma ferramenta útil, informativa e alinhada às necessidades do público interessado em estética automotiva.